Province de Québec

14 septembre 2021

Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 13 septembre 2021 à 20h00.

Sont présents: Donald Dubé, Christian Beaulieu, Ghislain Blais, Mylène Vézina,

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert Savoie, maire. 3 personnes présentes dans la salle

Ouverture de la séance

2021-175	Lecture de l’ordre du jour

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour est accepté avec le divers ouvert.

2021-176	Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2021-177	Affectation – réserve égout

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité d’affecter un montant de 2,560$ de la réserve Égout pour payer les dépenses de réfection de la toiture du bâtiment à la station d’épuration.

# 2021-178	Accepter les comptes du mois d’août 2021

La liste des comptes du mois d’août est classée aux archives à la section « Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procès-verbal.

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois d’août au montant de 65,351.03$ et en autorise le paiement.

Correspondance citoyenne

Discussion avec Mme Marielle Proulx et M. Léo Labrie concernant l’entretien, la sécurité et la signalisation de la route Centrale.

2021-179	Aide financière –Volet Accélération

Considérant que la municipalité de Saint-Valérien a reçu confirmation d’une aide financière de 304,946$ au Volet Accélération pour le remplacement du ponceau du 5e Rang Ouest, le 22 juin 2021;

Considérant qu’entretemps, le ponceau actuel a été emporté par la crue des eaux lors de l’événement fortuit du 28 avril 2021 et que le chemin a dû être fermé à la circulation, ce projet de remplacement a aussi été présenté au Volet Rétablissement et une aide financière maximale de 438,749$ a été confirmé le 3 août 2021;

En conséquence, il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien décline l’aide financière du Volet Accélération et accepte l’aide financière de 438,749$ du Volet Rétablissement pour le remplacement du ponceau du 5e Rang Ouest.

2021-180	Demande de modification et prolongation – Volet Rétablissement

Considérant que les travaux pour le remplacement du ponceau du 5e Rang Ouest nécessite un ponceau de béton et que selon nos informations, il serait très difficile, voire impossible, pour des soumissionnaires potentiels de s’en procurer pour rencontrer les exigences de l’appel d’offres de la Municipalité, soit d’effectuer les travaux au plus tard le 31 octobre 2021;

Considérant que la municipalité doit reporter les travaux de remplacement du ponceau à l'été 2022;

Considérant que la municipalité de Saint-Valérien doit rétablir la circulation dans le 5e Rang Ouest pour la saison de déneigement et qu’elle doit procéder, pour ce faire, à l’installation d’un ponceau temporaire;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Valérien a pris connaissance des modalités d’application du volet Rétablissement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des routes locales de niveau 1 ou 2 et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Rétablissement;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Valérien s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, dont, notamment, l’aide financière maximale accordée par le ministre et correspondant à 90% des dépenses admissibles;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Valérien choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des travaux;

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Marie-Paule Cimon directrice générale, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité que le conseil de Saint-Valérien autorise la présentation d’une demande de modification des coûts à sa demande d’aide financière initiale, pour inclure les travaux d’installation d’un ponceau temporaire, afin de rétablir la circulation pour la saison hivernale, ainsi que la prolongation de la période de réalisation pour les travaux admissibles à l’été 2022, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

2021-181	Autorisation d’achat – ponceau temporaire, location pelle, matériaux

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un ponceau de métal aluminisé de 2.8 mm chez ARM-TEC au montant de 20,643.41$, livré plus taxes, des matériaux nécessaires à l’installation du ponceau temporaire, ainsi que la location d’une pelle mécanique.

2021-182	Appel d’offres public – Achat d’un tracteur usagé avec échange

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Mylène Vézina et résolu à l’unanimité d’autoriser la parution d’un appel d’offres public dans un journal régional et sur le système électronique d’appel d’offres, pour l’achat par crédit-bail d’un tracteur usagé de type industriel avec gratte, incluant l’échange du tracteur New Holland TV-145, en respectant les délais requis. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

2021-183	Autorisation de réparation – camion Freightliner 2015

# Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Mylène Vézina et résolu à l’unanimité d’autoriser la réparation de la transmission du camion Freightliner pour un montant de ± 6,000$.

2021-184	Déneigement – route Ouellet

Considérant que l’entente de déneigement intervenue avec Purdel a pris fin au printemps 2021;

Considérant que les propriétaires actuels de la porcherie située sur la route Ouellet n’ont pas donné suite à la résolution # 2021-92 les avisant que l’entente de déneigement était échue et qu’aucun retour d’appel n’a été fait en vue d’une éventuelle négociation pour une nouvelle entente;

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien confirme par la présente qu’elle ne procédera plus au déneigement de la route Ouellet à compter de la présente saison.

# 2021-185	Annonce Duproprio – terrains résidentiels

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Mylène Vézina et résolu à l’unanimité de renouveler l’annonce Duproprio des terrains résidentiels à vendre au montant approximatif de 650$ plus taxes pour la prochaine année.

2021-186	Autorisation de travaux – infiltration d’eau Centre communautaire

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Mylène Vézina et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de JCO Malenfant de Saint-Jean-de-Dieu pour l’étanchéité du plancher du clocher et la noue adjacente du centre communautaire au montant de 16,700$ plus taxes, excluant le changement de toute pourriture éventuelle. Ces dépenses seront défrayées à même l’aide financière du programme PRABAM du ministère des Affaires municipales.

2021-187	Reprise du contrat de conciergerie  et élections fédérales

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à l’unanimité d’autoriser la reprise du contrat de conciergerie à compter d’octobre 2021, ainsi qu’un paiement de 125$ à Mme Hélène Cyr pour l’ouverture-fermeture du centre communautaire et la conciergerie supplémentaire lors des élections fédérales du 20 septembre 2021.

2021-188	Paniers pour nouveaux arrivants 2020-2021

Donald Dubé déclare son intérêt dans ce dossier et s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter.

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement maximum de 340$ à la Corporation des Sports et Loisirs comme contribution municipale aux paniers remis aux nouveaux arrivants, à même le montant budgété pour la Fête au Village 2021.

2021-189	Projet Les Ateliers des savoirs partagés

Considérant que le projet Les Ateliers des savoirs partagés (ASP) 3.0. Vitalité et attractivités des collectivités rurales contribuera à ouvrir les horizons de Saint-Valérien vers des collaborations intermunicipales;

Considérant que la contribution municipale demandée est strictement en nature et que le projet vise à rassembler des partenaires financiers pour verser une contribution annuelle (approx. 15 000$) aux organismes Valérienois pour coordonner le projet;

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par 	Donald Dubé et résolu à l'unanimité de confirmer la participation de la municipalité de Saint-Valérien au projet Les Ateliers des savoirs partagés (ASP) 3.0. Vitalité et attractivités des collectivités rurales soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) jusqu'en 2025.

2021-190	Lettre d’intérêt – Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Considérant que le projet Les Ateliers des savoirs partagés (ASP) 3.0. Vitalité et attractivités des collectivités rurales contribuera à ouvrir les horizons de Saint-Valérien vers des collaborations intermunicipales;

Considérant que la contribution municipale demandée est strictement en nature (3000$/année en temps de coordination par les employés des OBNL Valérienois) et que le projet vise à rassembler des partenaires financiers pour verser une contribution annuelle (approx. 15 000$) aux organismes Valérienois pour coordonner le projet;

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Mylène Vézina et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Marie-Paule Cimon, directrice générale, à signer la lettre d’intérêt de la municipalité de Saint-Valérien.

Correspondance générale

2021-191	Autorisation de paiement – Congrès FQM

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 787.58$ pour l’inscription de M. le Maire au Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités, ainsi que le remboursement des dépenses inhérentes à M. Robert Savoie sur réception des factures.

2021-192	Condoléances - décès du frère de Robin Caron, employé municipal

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à M. Robin Caron ainsi qu’à toute sa famille pour le décès de son frère Donald.

Période de questions et questions écrites

La levée de la séance est proposée à 21h45 par Ghislain Blais et acceptée à l’unanimité.

________________________		_______________________

Marie-Paule Cimon, dir. gén. 		Robert Savoie, maire

Je, Robert Savoie, maire de la Municipalité de Saint-Valérien, approuve les  résolutions votées lors de la séance ordinaire du 13 septembre 2021, tenue à la salle du conseil, 181, route Centrale, à 20h00.

En signant ce document, cela équivaut à la signature de chaque résolution votée lors de cette séance, exception faite de la/ou des résolutions suivantes : _________.

__________________________ 			_____________________

Maire									Date